**重庆医科大学附属第一医院**

**青杠老年护养中心边坡绿植补栽招标文件**

**一、事项说明**

重庆医科大学附属第一医院青杠老年护养中心在修建康养园通往常青树公寓天桥过程中导致周边灌木、地被植物、绿化地遭受到了损坏，为保持园区良好的绿化环境，需要对绿植进行补栽，现对该项目进行招标，欢迎有兴趣的投标人参与。

**二、招标概况**

名称：重庆医科大学附属第一医院青杠老年护养中心边坡绿植补栽招标

地址：重庆市璧山区青杠街道青来路101号

具有独立法人资格，并具备园林绿化设计、施工、销售经营鲜花、苗木、盆景等相关资质的企业，有履行合同所必需的货物、设备、专业服务队伍和专业技术能力。

**三、招标情况说明**

1、招标范围：招标人提供补栽植物量清单。

2、根据招标人设计能栽植的绿化场地清理。

3、栽植前中标单位负责平场、造型、清理及出渣等准备工作，其费用包含在苗木综合单价中。

4、中标单位栽植的绿化乔木和灌木必须按招标清单的品种、规格实施，施工中相互协调，栽植品种方案可微调（附清单及要求,微调方案须经招标人确认）。

（1）翠芦莉规格及栽植要求：高度：30-40cm，冠幅：15-20cm，按每平方不少于49株进行栽植，剩余数量请于甲方指定缺苗区域栽植。

（2）麦冬在甲方指定区域内进行补栽，每平方6斤，每斤分成6份进行栽植。

（3）冷水花规格及栽植要求：在甲方指定区域内进行补栽，每平方栽植不少于49株，高度：10-15cm，冠幅：15cm。

（4）日本珊瑚栽植要求及规格:每平米栽植不少于9株，高度：1-1.2米，冠幅：20-25cm。

（5）红叶石楠球规格要求：高度：120cm，冠幅：120cm。

（6）金叶女贞球规格要求：高度：120cm，冠幅：120cm。

（7）三角梅规格及要求：每平米栽植不少于4株，高度：40-50cm,冠幅：40-50cm。

（8）迎春种植要求及规格：每平米不少于6株，藤长：0.6-1米

（9）回填种植土换填厚度不低于20cm。

5、本招标绿化事宜包栽包活及一年管理养护。

6、投标前投标人自行勘察现场。

7、签订合同之日起10日内完成所有工作内容。

**四、投标报价及验收付款要求：**

1、报价方式：工程量清单计价，含税综合单价包干。

2、报价范围：各投标人对招标范围内的所有工程内容进行报价。

3、报价原则：投标人以招标文件、工程量清单、结合自身实力、市场行情自主合理报价，投标报价应包括栽植前平场、造型、清理及出渣等准备工作费用、苗木费、栽植费、机械费（含运输、吊装就位）、税费、利润、辅材费、一年养护费等，招标人除此以外不支付其他任何费用。

4、验收结算及付款方式

（1）、本项目无预付款。

（2）、经招标人确认的设计变更，其价格由中标单位报价并经招标人核定后一并计入结算。

（3）、本项目全部完工后招标人组织各部门验收合格后据实收方结算，办理竣工结算并支付结算金额的95﹪，留5﹪履约金一年到期全部成活、验收合格后支付（不计利息）。

5、本项目最高限价7万。

**五、违约责任**  1、招标人不按合同约定支付项目款，每延迟一天按应付金额的5‰承担违约责任。

2、因中标单位原因不能按照约定的工期（招标人同意顺延工期的除外），每延迟一天按合同金额的5‰承担违约责任。**六**、**投标人资格要求**（**报名资料要求**）

1. **基本资格条件**
2. 投标人须具有独立承担民事责任的能力，具备履行合同相应能力，营业范围与本次招标项目相适应。【报名资料**必须**提供：营业执照复印件（标注出与本次招标项目相符合的经营范围）】
3. 提供法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书。【报名资料**必须**提供：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（附件1）。】
4. 具有良好的商业信誉，前三年内，在参加政府采购活动及经营活动中没有重大违法记录。【报名资料**必须**提供：投标函（附件2）】
5. 本项目不接受联合体投标。

**（二）特定资格条件**

1. 为方便服务供货，最好是重庆本地或周边的公司，外地投标单位在重庆必须有直属分公司。【报名资料**必须**提供：以上资质。】

2.供应商具有行政主管部门颁发的《林木种子生产经营许可证》，派驻现场项目经理具备园林绿化类高级技师资格（提供证书复印件，中标后签订合同前提供原件核查；提供2024年10月－2024年12月投标单位为其购买社保的证明文件），供应商应具有安全生产许可；营业执照经营范围应包括园林绿化工程施工内容。【报名资料**必须**提供：以上资质。】

**七、报名须知、现场勘察**

1. **报名方式：**将报名资料于报名时间内发送至邮箱进行网上报名，进行资质初审。（报名邮箱：2987352792@qq.com ；报名时间：详见最后一条。）
2. **报名资料的编制：**
3. 报名资料内容：
4. 报名资料封面及目录。
5. “投标人资格要求”中所有资料复印件（按照“投标人资格要求”中的顺序进行编排）。
6. 其他（投标人自行补充）。
7. 报名资料格式：所有报名资料必须形成1个PDF。
8. 报名资料和报名邮件的命名规范：“公司完整全称+项目名称 报名资料”
9. 报名资料数量：1份。
10. 报名资料盖章：所有资料均须盖投标人鲜章。
11. **现场勘察：**

投标单位自行勘察现场，以了解本项目实施的现场情况。凡是参与投标的单位，无论勘察现场与否，均视为充分了解本项目的实施条件，若有疑议，请于投标前联系。现场勘察联系人及联系方式：详见最后一条。

**八、投标须知**

1. **投标费用：**招标文件无需购买，各投标人自行在重医附一院官网下载，并承担投标文件编制与递交所发生的一切费用，在任何情况下，招标单位对上述费用均不承担任何责任。
2. **投标文件的编制：**
3. **投标文件的组成（包含但不限于）**：
4. 封面及目录。
5. 报价表（附件3）。
6. 法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（附件1）。（被授权人必须为投标单位的在职员工，并提供投标单位购买的社保证明作为证明）
7. 投标函（附件2）。（实质性响应本招标文件内容）
8. “投标人资格要求”中所有资料复印件。
9. 其他。
10. **装订顺序：**请按照以上顺序装订投标文件。
11. **文件数量：**投标文件一式两份，正本一份，副本一份。
12. **文件密封：**所有资料均盖投标人鲜章，用文件袋或专用信封密封，并在封面写明项目名称、投标人名称等基本信息，封口处签字盖章。
13. **文件递交：**投标文件密封后于开标时递交。
14. **其他：**投标文件原则不退还，由投标单位自行备份留底。
15. **评标方式：**招标单位组织由医院相关部门及监督部门组成的评标小组进行评议，结合投标单位资质、经验、实力、社会信誉度、本项目投标报价及方案，选择中标单位并与之签订合同。
16. **严禁**串标、围标等恶意行为，若发现此类情况，取消投标资格，若已中标、成交，视为无效，相关供应商两年内禁止参与我院投标。
17. **采购结果公告：**请于重医附一院官网自行查看。

**九、报名、开标的时间、地点及咨询方式**

1. **报名时间、地点及咨询方式**
2. 报名时间：2024年12月5日--202 年12月9日上班时间。
3. 报名邮箱：[2987352792@qq.com](mailto:2987352792@qq.com)
4. 报名咨询：朱老师89012770 /张老师89012632
5. 技术咨询、现场勘察联系人：（青杠老年护养中心）熊老师87386010 / 杨老师87386003
6. **开标时间、地点及咨询方式**

1.开标时间：另行通知。

2.开标地点：重庆医科大学附属第一医院（重庆市渝中区袁家岗友谊路1号）5号楼A栋 总务处804室

3.开标咨询：同报名咨询。

**附件：**

**1.法定代表人身份证明书/法定代表人授权委托书**

**2.投标函**

**3.补栽绿植清单**

**4.报价表**

**重庆医科大学附属第一医院**

**2024年12月 5日**

附件1-1

**法定代表人身份证明书**

项目名称：

致：**重庆医科大学附属第一医院**（采购人名称）：

本人 （法定代表人姓名）是（投标单位名称） 的法定代表人，任 （职务名称）职务，身份证号码：；联系电话：  **，**单位座机： **，**邮箱：  **。**

特此证明。

附：1.法定代表人二代身份证复印件加盖公章（身份证应提供清晰的正反面）

（投标单位公章）

年 月 日

附件1-2

**法定代表人授权委托书**

项目名称：

**致：重庆医科大学附属第一医院**（采购人名称）**：**

本人（职务：身份证号码：；联系电话： **；**单位座机：）系（单位名称）的法定代表人，现授权委托**本公司**的（职务：身份证号码：；联系电话： ；邮箱：  ）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

特此委托。

被授权人： 投标人法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

附：1、法定代表人二代身份证复印件加盖公章（身份证应提供清晰的正反面）

1. 被授权人二代身份证复印件加盖公章（身份证应提供清晰的正反面）
2. **被授权人最新清晰社保证明加盖公章（勿遗漏）**

（投标单位公章）

年 月 日

附件2

**投标函**

项目名称：

致：**重庆医科大学附属第一医院**（采购人名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址： 。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。
2. 我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
3. 我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。
4. 我方具有良好的商业信誉，具有负责本项目所必需的设备和专业技术能力，并愿意随时提供相关证明材料。
5. 如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。
6. 我方参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

（投标人公章）

年 月 日

**附件3：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **补栽绿植清单** | | | |
| **品名** | **单位** | **数量** | **规格及要求** |
| 日本珊瑚 | 株 | 300 | 高度1-1.2米，冠幅：20-25cm |
| 冷水花 | 株 | 5305 | 高度10-15cm，冠幅：15cm |
| 翠芦莉 | 株 | 6382 | 高度30-40cm，冠幅：15-20cm |
| 麦冬 | ㎡ | 285.5 | 按斤计算 |
| 红叶石楠球 | 株 | 21 | 高度：120cm，冠幅：120cm |
| 金叶女贞球 | 株 | 15 | 高度：120cm，冠幅：120cm |
| 三角梅 | 株 | 170 | 高度：40-50cm,冠幅：40-50cm  每平米不少于4株 |
| 迎春 | 株 | 192 | 藤长：0.6-1米，每平米不少于6株 |
| 回填种植土 | m³ | 228 | 换填厚度不少于20cm |
| 整理绿化用地 | ㎡ | 320 | 按平方计算 |

**附件4：报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **报价表** | | | | | |
| **品名** | **单位** | **数量** | **规格及要求** | **单价** | **合价** |
| 日本珊瑚 | 株 | 300 | 高度1-1.2米，冠幅：20-25cm |  |  |
| 冷水花 | 株 | 5305 | 高度10-15cm，冠幅：15cm |  |  |
| 翠芦莉 | 株 | 6382 | 高度30-40cm，冠幅：15-20cm |  |  |
| 麦冬 | ㎡ | 285.5 | 按斤计算 |  |  |
| 红叶石楠球 | 株 | 21 | 16杯 |  |  |
| 金叶女贞球 | 株 | 15 | 16杯 |  |  |
| 三角梅 | 株 | 170 | 高度：40-50cm,冠幅：40-50cm  每平米不少于4株 |  |  |
| 迎春 | 株 | 192 | 藤长：0.6-1米，每平米不少于6株 |  |  |
| 回填种植土 | m³ | 228 | 换填厚度不少于20cm |  |  |
| 整理绿化用地 | ㎡ | 320 | 按面积计算 |  |  |
| 合计： | | | | | |