项目名称： 重庆医科大学附属第一医院第一分院二期工程平基土石方及边坡支护工程造价咨询服务

项目号：CG24GC0003

公开比选文件

比   选   人： 重庆医科大学附属第一医院

二〇二四年十二月

目  录

第一章  比选公告	2

第二章  竞选人须知	4

第三章  评审办法（综合评估法）	22

第四章  竞选文件格式	28

# 第一章  比选公告

重庆医科大学附属第一医院第一分院二期工程平基土石方及边坡支护工程

造价咨询服务比选公告

## 1.  比选条件

本比选项目 重庆医科大学附属第一医院动第一分院二期工程平基土石方及边坡支护工程造价咨询服务已具备比选条件，资金来自单位自筹，同步争取中央资金支持，比选人为重庆医科大学附属第一医院。项目已具备比选条件，现对该项目进行公开比选。

## 2.  项目概况与比选范围

2.1 建设地点：重庆市渝中区石油路24号原五一技校家属区。

2.2 建设规模：本项目总占地面积25050.83平方米，规划建设1栋综合楼，包含裙楼、住院楼及科研教学楼，总建筑面积163183平方米，计划建设床位规模为780张。

2.3 本次比选项目合同估算金额： 49 万元。

2.4 比选范围：重庆医科大学附属第一医院第一分院二期工程平基土石方及边坡支护工程造价咨询服务包括但不限于以下内容：

（1）对设计咨询单位提出的设计优化内容（如有）进行经济评价；

（2）对不同施工方案进行经济评价、设计变更进行经济分析，出具咨询意见；

（3）对EPC合同变更的合规性、经济性进行评价，提出咨询建议；

（4）按EPC合同约定工期评价工程进度的合理性及偏差，对可能影响工期的情形进行提示，并测算可能对造价产生的影响；

（5）审核相关施工图预算，出具审核意见；

（6）审核工程进度款，出具审核意见；

（7）协助委托人处理平基土石方及边坡支护工程实施过程中的工程索赔和反索赔事项；

（8）参与工程材料（设备）认质核价工作，出具审核意见；

（9）应全程参与的项目管理工作（包括但不限于）：

①参与图纸会审并提出预算控制建议，对图纸会审修改内容进行经济评价，并出具评价和投资增减对比报告；

②对施工过程中产生的工程洽商、设计变更及建设单位关于工程内容、工艺等方面的调整意见进行经济评价，并出具评价和投资增减对比报告；

③对该阶段工程建设期间涉及的相关招采事项的采购文件、合同条款以及费用支付等进行审核并出具审核意见；

④参与土石方外运运距和渣场的确认；参与收方签证并对结果进行确认；

⑤参与项目相关工作会议；

⑥建立各类台账（包括但不限于）：合同台账、认质核价台账、工程进度款审核及支付台账、设计变更台账、预算审核台账、收方签证台账、结算台账等。

（10）配合委托人加强对一分院改扩建二期工程共管账户付款的监管（如有）；

（11）对平基土石方及边坡支护工程竣工结算进行审核并出具审核报告；

（12）配合完成竣工财务决算相关工作；

（13）接受配合委托人组织的对工程造价结果进行的复审（如有）；

（14）无条件配合国家审计（如有）工作并执行审计决定；

（15）委托人要求的与造价控制相关的其他工作。

2.5 服务期限：从委托人下达进场通知书开始实施，至平基土石方及边坡支护工程通过验收，完成结算审核止。若后续本项目需接受复审或国家审计，竞选人需无条件配合。

## 3.  竞选人资格要求

3.1 本次比选要求竞选人须具备以下条件：

3.1.1 竞选人是中华人民共和国境内注册的独立法人，经营范围包含工程造价咨询，具有独立承担民事责任的能力。

3.1.2 竞选人还应在人员、资金等方面具有相应的能力，详见比选文件第二章竞选人须知前附表第1.4.1项内容。

3.2 本次比选不接受联合体竞选。

## 4. 比选文件的获取

自行在https://www.hospital-cqmu.com网站下载。

5.  竞选文件的递交

5.1 竞选文件递交的截止时间（竞选截止时间，下同）为2024年 12 月 12 日 15 时00分，地点为 重庆市渝中区友谊路1号重庆医科大学附属第一医院采购管理处5号楼A栋710室  。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人不予受理。

## 6. 发布公告的媒介

本次比选公告在    https://www.hospital-cqmu.com  上发布。

## 7. 联系方式

比选人：重庆医科大学附属第一医院

地  址：重庆市渝中区友谊路1号

联系人：刘老师

电  话：023-89013961

# 第二章  竞选人须知

## 竞选人须知前附表

正文内容不允许修改。若竞选人须知前附表与正文不一致的地方，以竞选人须知前附表为准。

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 比选人：重庆医科大学附属第一医院 地 址：重庆市渝中区友谊路1号 联系人： 刘老师 电 话：023-89013961 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 重庆医科大学附属第一医院第一分院二期工程平基土石方及边坡支护工程造价咨询服务 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 重庆市渝中区石油路24号原五一技校家属区 |
| 1.1.6 | 建设规模 | 具体详见本比选文件第一章“2.2 建设规模” |
| 1.2.1 | 资金来源 | 单位自筹，同步争取中央资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 比选范围 | 具体详见本比选文件第一章“2.4 比选范围” |
| 1.3.2 | 服务期限 | 从委托人下达进场通知书开始实施，至平基土石方及边坡支护工程通过验收，完成结算审核止。若后续本项目需接受复审或国家审计，竞选人需无条件配合。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 参照《建设项目全过程造价咨询规程（CECA/GC 4-2017）》，进行全过程造价监控，确保工程造价控制在合理的范围之内，降低业主投资控制的风险，达到《建设工程造价咨询规范（GB/T51095-2015）》等国家现行有关规范要求，并满足比选人要求。 |
| 1.4.1 1.4.1 1.4.1 | 竞选人资质条件、能力和信誉 竞选人资质条件、能力和信誉 竞选人资质条件、能力和信誉 | 本项目比选实行资格后审，竞选人应具备以下资格条件： 1.营业执照 是中华人民共和国境内注册的独立法人，经营范围包含工程造价咨询，具有独立承担民事责任的能力。 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供有效营业执照复印件。 2.财务要求 2021年、2022年、2023年的年度财务状况不亏损。 由竞选人在竞选文件资格审查部分自行承诺（格式自拟），若承诺与实际不符，将被取消竞选资格或中选资格。 3.信誉要求 竞选人自行承诺（格式自拟）不得存在下列情形之一： （1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内； （3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内； （4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内； （5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。 由竞选人在竞选文件资格审查部分自行承诺，若承诺与实际不符，将被取消竞选资格或中选资格。 4.业绩要求 2019年1月1日至竞选截止日止（以合同签订时间或中标通知书签发时间为准），全过程跟踪审计(或全过程造价控制)咨询业绩不少于1个。业绩应符合以下条件： 总建筑面积10万平方米以上的公共建筑项目（须含平基土石方及边坡支护工程），公共建筑是指办公建筑、旅馆酒店建筑、商业建筑、居民服务建筑、文化建筑、教育建筑、体育建筑、科研建筑、卫生建筑、交通建筑、人防建筑、广播电影电视建筑等除居住建筑以外的民用建筑工程。 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供相关业绩证明的合同或中标通知书，以合同签订时间或中标通知书签发时间为准。若合同或中标通知书中无法体现工作内容，可提供业主证明文件。 5.项目负责人及项目成员资格要求 5.1项目负责人（1人）资质：具有注册造价工程师或一级造价工程师（土建专业）执业资格并在竞选单位注册，具有建筑工程或经济类高级及以上职称。同时，取得造价工程师执业时间不少于5年（以执业资格初始注册时间起算），取得建筑工程或经济类高级及以上职称时间不少于5年（以发证时间起算），并承诺每月在现场不少于4次，其余有需要及时到现场解决问题时，原则上能及时到达项目现场处理。 5.2项目负责人业绩：2019年1月1日至竞选截止日止（以合同签订时间或中标通知书签发时间为准），在总建筑面积10万平方米以上公共建筑项目（须含平基土石方及边坡支护工程）工程造价全过程跟踪审计(或全过程造价控制)中担任项目负责人（或项目经理，或项目技术负责人）的咨询业绩不少于1个。 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供相关业绩证明的合同或中标通知书，以合同签订时间或中标通知书签发时间为准。若合同无法体现工作内容，可提供业主证明文件。 5.3驻场土建造价专业人员资质：至少1名，具有全国建设工程造价员或二级造价工程师及以上执业资格（土建专业，且执业时间不少于3年，造价员证以签发时间起算，造价工程师以执业资格证书初始注册时间起算），在竞选单位注册。 土建驻场人员每月在现场不少于22天，并须根据项目实际情况或比选人工作安排保证随叫随到。 项目负责人与驻场土建造价人员不得兼任，竞选人须在竞选文件资格审查部分提供以上人员2024年5月至2024年10月以竞选单位名义连续缴纳的个人养老保险证明（须体现姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章）、在本单位注册的造价工程师注册证（或全国造价员证书）、身份证，其中项目负责人还须提供职称证、驻场承诺。 5.4人员其他要求 （1）竞选人须提供安装专业造价人员根据本工程进度情况及比选人要求进行驻场的承诺函（格式自拟）； （2）驻场人员不得为退休返聘人员，项目负责人如为退休返聘人员可不提供个人养老保险证明，但需提供退休证、返聘合同、银行出具的竞选单位发放工资流水证明或个税APP工资流水截图。 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供承诺。 特别提示： （1）上述1～5条所需提交的相关证明材料复印件、承诺等均应加盖竞选单位法人章并装入竞选文件资格审查部分中。 以上1～5条，有一条不满足，则竞选文件由评审小组作否决竞选处理。 （2）比选人在竞选有效期内均有权对竞选人提供的以上资料（证明材料和证件的原件或复印件）进行核实。比选人在合同签订前均有权对竞选人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中选资格，并按相关法律法规处理，竞选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体竞选 | 不接受。 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织。 |
| 1.10 | 竞选预备会 | 不召开。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许。 |
| 2.1 | 构成比选文件的其他材料 | 比选人发出的答疑及补遗书。 |
| 2.2.1 | 竞选人对比选文件提出疑问的截止时间 | 竞选人在收到比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在比选公告规定的时间2024年 12 月 9 日12:00前提出。 |
| 2.2.2 | 比选人对比选文件答疑的截止时间 | 2024年12月9 日18:00前，在https://www.hospital-cqmu.com发布。不论竞选人阅读与否，比选人都视为竞选人已收到相关答疑补遗并全部知晓有关比选过程和事宜，由此产生的一切后果由竞选人自负。 |
|  | 竞选截止时间 | 竞选截止时间：2024年 12 月 12 日15:00（北京时间）。 |
| 2.2.3 | 比选人对比选文件进行补遗的时间 | 补遗内容可能影响竞选文件编制的，须在竞选截止时间3日前发布，发布时间至竞选截止时间不足3日的，须相应延后竞选截止时间。 |
| 3.1.1 | 构成竞选文件的其他材料 | 竞选人的书面澄清、说明和补正（但不得改变竞选文件的实质性内容）。 |
| 3.2.1 | 报价方式 | 竞选人按重庆市渝价〔2013〕428 号文中 “工程量清单施工阶段工程造价全过程控制”“工程量清单及组价编制（审核）”收费标准，综合报出一个折扣率，并以该折扣率和10000万元为基数按上述收费标准计算出服务总价，该总价即为暂定合同金额。 |
| 3.2.2 | 最高限价 | 本次比选最高限价为49万元。竞选人报价不得超过最高限价，否则由评审小组会作否决竞选处理。 |
| 3.2.3 | 竞选报价的其他要求 | 1.结算方式：以平基土石方及边坡支护工程审定结算金额作为计费基数，按重庆市渝价〔2013〕428 号文中 “工程量清单施工阶段工程造价全过程控制”“工程量清单及组价编制（审核）”收费标准，计算服务费后乘以成交折扣率作为结算金额。若结算金额低于发布的限价金额，则该结算金额即为最终结算金额；若结算金额高于发布的限价金额，则发布的限价金额即为最终结算金额，即最终结算金额不超过发布的限价金额。 2.付款方式：合同签订后支付暂定合同金额的10%；进场服务满3个月后支付至暂定合同金额的30%；平基土石方及边坡支护工程完成验收后支付至暂定合同金额的70%；平基土石方及边坡支护工程办理完竣工结算审计后，支付至合同结算金额的100%。 若出现合同结算金额小于已支付的服务费，竞选人须在结算报告出具之日起20日内退回超收的服务费，每延迟一天需承担违约金500元/天。 竞选人须同时承诺：若复审或国家审计综合审减率超过3%(不含3%)，则审减率每增加1%，扣减合同结算金额的5%，以此类推，扣减的费用应于复审报告或国审审计决定出具之日起20个工作日内退回至比选人，每延迟一天需承担违约金500元/天。 |
| 3.3.1 | 竞选有效期 | 90 日历天（从提交竞选文件截止日起计算）。 |
| 3.4 | 资格审查资料 | 按竞选人须知前附表1.4.1执行。 |
| 3.5 | 是否允许递交 备选竞选方案 | 不允许。 |
| 3.6.3 | 签字盖章要求 | 竞选文件应用不褪色的材料书写或打印，并由竞选人的法定代表人或其委托代理人在比选文件规定的位置按比选文件要求签字或盖章、盖单位法人章。委托代理人签字的，竞选文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由竞选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 未按上述规定执行的，交由评审小组作否决竞选处理。 |
| 3.6.4 | 竞选文件的份数 | 竞选文件正本1份、副本2份，电子版形式（U盘）2份。当副本和正本不一致时，以正本为准。否则由评审小组作否决竞选处理。 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 1.应将竞选函部分、商务部分、技术部分、资格审查部分各自分别装订成册。 2.装订 （1）竞选函部分 应按照第四章规定格式装订成册，并应编制目录，标注页码。 （2）商务部分 应按照第四章规定格式装订成册，并应编制目录，标注页码。 （3）技术部分 应按照第四章规定格式装订成册，并应编制目录，标注页码。 （4）资格审查部分 应按照第四章规定格式装订成册，并应编制目录，标注页码。 |
| 4.1.1 | 竞选文件的密封 | 由竞选人自行封装，竞选文件袋使用 “竞选函部分”袋、“商务部分”袋、“技术部分”袋、“资格审查部分”袋以及“竞选文件”大袋，密封并在袋上加盖竞选人单位法人章。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 应在“竞选文件”大袋封套上写明如下内容： 比选人名称： 竞选人名称： （项目名称）（项目号） 竞选文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.1 | 递交竞选文件时间 | 详见比选公告中规定的竞选文件递交截止时间。 |
| 4.2.2 | 递交竞选文件地点 | 重庆医科大学附属第一医院采购管理处（重庆市渝中区友谊路1号5号楼A栋710室）。 |
| 4.2.3 | 是否退还竞选文件 | 否。 |
| 5.1.1 | 比选会议时间和 地点 | 比选会议时间：同竞选截止时间。 地址：重庆医科大学附属第一医院采购管理处（重庆市渝中区友谊路1号5号楼A栋711室） 。 |
| 5.2 | 比选程序 | 主持人按下列程序进行比选： 1.宣布比选纪律。 2.宣布比选人、监督人等有关信息。 3.公布在竞选截止时间前递交竞选文件的竞选人名称。 4.竞选文件的密封检查：竞选人可对自己的竞选文件封装情况进行检查，以确认其竞选文件密封完好。竞选人代表、比选人代表、监督人签字确认密封情况。 5.进行比选。 6.比选结束。 |
| 6.1 | 评审小组的组建 | 由比选人按法律法规及医院相关规定依法组建评审小组。 |
| 6.2.1 | 中标候选人数量 | 推荐经评审综合得分由高到低排名前三名为中选候选人。 |
| 6.2.2 | 是否授权评审小组确定中选人 | 否。 |
| 7.1 | 中选公示 | 比选人在https://www.hospital-cqmu.com上进行公示，公示期为3个工作日。 |
| 7.5.1 | 履约担保 | 1、中选人是否提供履约担保：提供。 2、中选人提供履约担保的形式、金额及期限： （1）履约担保的形式：转账或不可撤销见索即付的银行履约保函（独立保函）； （2）履约担保的金额：合同暂定价款（中选金额）的10%； （3）履约担保的递交及退还：在合同签订前，提交履约担保。完成本项目结算，并办理相关手续后，20个工作日内无息退还。 |
| 8.1 | 重新比选 | 1.按竞选人须知第8.1（1）执行； 2.按竞选人须知第8.1（2）执行； 3.按竞选人须知第8.1（3）执行。 注：本款只适用于首次比选。 |
| 8.2 | 二次比选和不再比选 | 重新比选后竞选人仍少于3个，按法定程序和医院相关规定进行二次比选，确定中选人。经评审无合格竞选人可不再进行比选。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 异议、投诉处理 | 1.竞选人或者其他利害关系人就本项目的评审结果等事项提出异议或投诉的，应当先向比选人提出异议；比选人应当及时答复；对比选人的答复不满意，可向行政监督部门投诉。 提出异议或投诉时应当包括下列内容： （1）异议人或投诉人的名称、地址及有效联系方式； （2）被异议人或被投诉人的名称、地址及有效联系方式； （3）异议或投诉事项的基本事实； （4）请求及主张； （5）涉及事项的证据、证明材料。 异议人或投诉人是法人的，异议书或投诉书必须由其法定代表人或者委托代理人签名并加盖单位法人章；异议人或投诉人是其他组织或者自然人的，异议书或投诉书必须由其主要负责人签名或者异议人（或投诉人）本人签名，并附有效身份证明。如有关材料是外文，应当同时提供中文译本。 2. 根据《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》的规定，投标人捏造事实、伪造材料，或者以非法手段获取证明材料进行质疑或者投诉的，将被列入黑名单管理；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 3. 异议和投诉受理单位：重庆医科大学附属第一医院采购管理处。 联系电话：023-89013961 |
| 10.2 | 关于对比选文件及竞选争议的解释 | 对资格预审文件或者比选文件的评审标准和方法，以及资格审查和否决竞选条款理解有争议的，应当作出不利于比选人的解释，但违背国家利益、社会公共利益的除外。 对竞选文件理解有争议的，应当作出不利于提交该竞选文件的竞选人的解释。 |
| 10.3 | 其他 | 竞选人在其服务期内未达到合同要求，按以下办法承担违约责任: 1.项目负责人每周到现场不少于1次，未经比选人同意，每缺席1次承担违约金500元/次。其余有需要及时到现场解决问题时，原则上能及时到达项目现场处理。 驻场人员每月不少于22天，未经比选人同意，每缺席一天承担违约金200元/人，并根据项目实际情况或采购人工作安排随叫随到。 2.项目负责人应按时参加定期工地例会和相关工作会议，无故不得缺席，确需因故缺席需报请比选人同意。未经比选人同意，每缺席一次承担违约金500元，无故缺席两次以上者，比选人有权要求更换项目负责人。 3.驻场人员在工程隐蔽施工期间未履行现场监督值守职责，未经比选人同意缺席工程收方或其他重大事项者,每次承担违约金2000元 /次。 4.其他咨询成果必须满足比选人提出的时限要求，逾期者按200元/天承担违约金。 5.未经比选人批准不得擅自更换项目人员，擅自更换项目负责人的将按30000元/人/次承担违约金；擅自更换驻场人员的将按1000元/人/次承担违约金。 6.若复审或国家审计综合审减率超过3%(不含3%)，则审减率每增加1%，扣减合同结算金额的5%，以此类推，扣减的费用应于复审报告或国审审计决定出具之日起20个工作日内退回至比选人，每延迟一天需承担违约金500元/天 。 7.竞选人在服务期内不得存在违反工程造价咨询职业道德或相关法律法规、行业规定明文禁止的行为，若有违背，比选人将向行业主管部门进行举报，构成违法犯罪的将依法移送司法机关处理；由于竞选人的不良行为造成比选人损失的，比选人保留按实际发生损失金额向竞选人全额索赔的权力。 由竞选人在竞选文件资格审查部分自行承诺。 |
| 10.4 | 其他说明 | 比选文件相关部分出现的“投标人”、“中标人”、“乙方”等描述，在比选阶段均表示“竞选人”。 比选文件相关部分出现的“招标人”、“采购人”、“甲方”等描述，在比选阶段均表示“比选人”。 “招标文件”、“投标文件”、“投标保证金”等描述同理。 |

## 1.  总则

### 1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本比选项目已具备比选条件，现对本项目进行比选。

1.1.2  本比选项目比选人：见竞选人须知前附表。

1.1.3  本比选项目比选代理机构：见竞选人须知前附表。

1.1.4  本比选项目名称：见竞选人须知前附表。

1.1.5  本比选项目建设地点：见竞选人须知前附表。

1.1.6  本比选项目建设规模：见竞选人须知前附表。

### 1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本比选项目的资金来源：见竞选人须知前附表。

1.2.2  本比选项目的出资比例：见竞选人须知前附表。

1.2.3  本比选项目的资金落实情况：见竞选人须知前附表。

### 1.3  比选范围、服务期限和质量标准

1.3.1  本次比选范围：见竞选人须知前附表。

1.3.2  本比选项目的服务期限：见竞选人须知前附表。

1.3.3  本比选项目的质量标准：见竞选人须知前附表。

### 1.4  竞选人资格要求

1.4.1 竞选人应具备承担本比选项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件、营业执照：见竞选人须知前附表；

（2）信誉要求：见竞选人须知前附表；

（3）其他要求：见竞选人须知前附表。

1.4.2  竞选人须知前附表规定接受联合体竞选的，除应符合本章第1.4.1项和竞选人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按比选文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各方均应当具备承担比选项目的相应能力；联合体协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照就低不就高的原则确定联合体资质；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中竞选。

1.4.3  竞选人不得存在下列情形之一：

（1）与比选人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）与本项目的其他竞选人为同一个单位负责人，或者存在控股、管理关系；

（3）为本比选项目的监理人；

（4）为本比选项目的代建人；

（5）为本比选项目提供比选代理服务的；

（6）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股或参股的；

（7）被依法暂停或者取消投标资格；

（8）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- （9）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- （10）在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（11）被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

- （12）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（13）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内的；

（14）法律法规或竞选人须知前附表规定的其他情形。

### 1.5  费用承担

竞选人准备和参加竞选活动发生的费用自理。

### 1.6  保密

参与比选竞选活动的各方应对比选文件和竞选文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7  语言文字

除专用术语外，与比选竞选有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9  踏勘现场

1.9.1  竞选人须知前附表规定组织踏勘现场的，比选人按竞选人须知前附表规定的时间、 地点组织竞选人踏勘项目现场。

1.9.2  竞选人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除比选人的原因外，竞选人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  比选人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供竞选人在编制竞选文件时参考，比选人不对竞选人据此做出的判断和决策负责。

### 1.10  竞选预备会

1.10.1  竞选人须知前附表规定召开竞选预备会的，比选人按竞选人须知前附表规定的时间和地点召开竞选预备会，澄清竞选人提出的问题。

1.10.2  竞选人应在竞选人须知前附表2.2.4规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达比选人，以便比选人澄清。

1.10.3  比选人在竞选人须知前附表规定的时间内，将对竞选人所提的问题进行澄清。该澄清内容为比选文件的组成部分。

### 1.11  分包

竞选人拟在中选后将中选项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合竞选人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12  响应和偏离

1.12.1竞选文件应当对比选文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于比选人的响应，否则，竞选人的竞选将被否决。实质性要求和条件见竞选人须知前附表。

1.12.2竞选人须知前附表允许竞选文件偏离比选文件某些要求的，偏差应当符合比选文件规定的偏差范围和幅度。

## 2.  比选文件

### 2.1  比选文件的组成

本比选文件包括：

（1）比选公告；

（2）竞选人须知；

（3）评审办法；

（4）竞选文件格式；

（5）竞选人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。

### 2.2  比选文件的澄清

2.2.1  竞选人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补齐。如有疑问，应在竞选人须知前附表规定的时间和方式提问，要求比选人对比选文件予以澄清。

2.2.2  比选文件的澄清将在竞选人须知前附表规定的竞选截止时间3个工作日前按竞选人须知前附表规定的方式发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距竞选截止时间不足3个工作日，相应延长竞选截止时间。

2.2.3  比选人对比选文件的补遗内容可能影响竞选文件编制的，须在竞选截止时间3日前发布，发布时间至竞选截止时间不足3日的，须相应延后竞选截止时间。

2.2.4  竞选人对比选文件和答疑补遗仍有异议的，可于竞选截止时间3个工作日前，以书面形式通知比选人。比选人应将答复以补遗的形式按竞选人须知前附表规定的方式发布。补遗内容可能影响竞选文件编制的，须在竞选截止时间3个工作日前发布，发布时间至竞选截止时间不足3个工作日的，须相应延后竞选截止时间。

### 2.3  比选文件的修改

按照本章2.2比选文件的澄清相关内容及方式执行。

## 3.  竞选文件

### 3.1  竞选文件的组成

3.1.1 竞选文件应包括下列内容：

3.1.1.1 竞选函部分

- （1）竞选函

- （2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

3.1.1.2 商务部分

3.1.1.3 技术部分

3.1.1.4 资格审查部分

（1）法定代表人身份证明及授权委托书

（2）竞选人基本情况表

（3）项目管理机构

（4）承诺

（5）其他资料

竞选人在评标过程中作出的符合法律法规和比选文件规定的澄清确认，构成竞选文件的组成部分。

3.1.2  竞选人须知前附表规定不接受联合体竞选的，或竞选人没有组成联合体的，竞选文件不包括联合体协议书。

3.2  竞选报价

3.2.1 本项目的报价方式见竞选人须知前附表。竞选人在竞选截止时间前修改竞选函中的竞选报价总额，应同时修改竞选文件中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.2 比选人设有最高竞选限价的，竞选人的竞选报价不得超过最高限价，最高限价在竞选人须知前附表中载明。

### 3.3  竞选有效期

3.3.1 除比选人须知前附表另有规定外，竞选有效期为90天。

3.3.2 在竞选人须知前附表规定的竞选有效期内，竞选人不得要求撤销或修改其竞选文件。

3.3.3 出现特殊情况需要延长竞选有效期的，比选人以书面形式通知所有竞选人延长竞选有效期。竞选人同意延长的，应相应延长其竞选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞选文件；竞选人拒绝延长的，其竞选失效。

### 3.4  资格审查资料

竞选人应附竞选人须知前附表第1.4.1项中要求的相关证明材料。

### 3.5  备选竞选方案

除竞选人须知前附表另有规定外，竞选人不得递交备选竞选方案。允许竞选人递交备选竞选方案的，只有中选人所递交的备选竞选方案方可予以考虑。评审小组认为中选人的备选竞选方案优于其按照比选文件要求编制的竞选方案的，比选人可以接受该备选竞选方案。

### 3.6  竞选文件的编制

3.6.1  竞选文件应按第四章“竞选文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞选文件的组成部分。其中，竞选函附录在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比比选文件要求更有利于比选人的承诺。

3.6.2  竞选文件应当对比选文件有关服务期、竞选有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容做出响应。

3.6.3  竞选文件的签名盖章要求：按本章竞选人须知前附表3.6.3款执行。

3.6.4  竞选文件的份数见竞选人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，正本和副本封面均须加盖单位法人章，否则作否决竞选处理。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5  竞选文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见竞选人须知前附表规定。

## 4.  竞选

### 4.1  竞选文件的密封和标记

4.1.1  竞选文件的正本与副本密封见竞选人须知前附表。

4.1.2  竞选文件的封套上应写明的内容见竞选人须知前附表。

### 4.2  竞选文件的递交

4.2.1  竞选人应在竞选人须知前附表第 2.2.2 项规定的竞选截止时间前递交竞选文件。

4.2.2  竞选人递交竞选文件的地点：见竞选人须知前附表。

4.2.3  除竞选人须知前附表另有规定外，竞选人所递交的竞选文件不予退还。

4.2.4  比选人收到竞选文件后，向竞选人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人不予受理。

### 4.3  竞选文件的修改与撤回

4.3.1  在竞选人须知前附表第2.2.2项规定的竞选截止时间前，竞选人可以修改或撤回已递交的竞选文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2  竞选人修改或撤回已递交竞选文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。比选人收到书面通知后，向竞选人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为竞选文件的组成部分。修改的竞选文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.  比选

### 5.1  比选会议时间和地点

比选人在竞选人须知前附表第 2.2.2 项规定的竞选截止时间（比选会议时间）和竞选人须知前附表规定的地点公开比选，并邀请所有竞选人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2  比选程序

详见竞选人须知前附表5.2比选程序。

## 6.  评审

### 6.1  评审小组

6.1.1  评审由比选人依据法律法规和医院相关规范性文件组建的评审小组负责。

6.1.2  评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）竞选人或竞选人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者项目行政监督部门的人员；

（3）与竞选人有经济利益关系，可能影响对竞选公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与竞选人有其他利害关系。

### 6.2  评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3  评审

评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞选文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评审依据。

## 7.  合同授予

### 7.1 中选候选人公示

比选人在https://www.hospital-cqmu.com上公示中选候选人，公示期为3个工作日。

### 7.2 评审结果异议

竞选人或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。比选人将及时作出答复；作出答复前，将暂停采购活动。

### 7.3 中选

比选人应当确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照评审小组提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。

### 7.4 中选通知

在比选有效期内，比选人以书面形式向中选人发出中标通知书。

### 7.5  履约担保

7.5.1  在签订合同前，中选人应按竞选人须知前附表规定提交履约保证金，履约保证金为中标合同金额的10%。

7.5.2  中选人不能按本章第 7.5.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中选，给比选人造成损失的，中选人应当予以赔偿。

### 7.6  签订合同

7.6.1 比选人和中选人应当及时根据比选文件和中选人的竞选文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格；给比选人造成损失的，中选人应当予以赔偿。

7.6.2  发出中选通知书后，比选人无正当理由拒签合同，给中选人造成损失的，应当赔偿损失。

## 8.  重新比选和不再比选

### 8.1  重新比选

有下列情形之一的，比选人将重新比选：

（1）竞选截止时间止，竞选人少于 3 个的；

（2）经评审小组评审后否决所有竞选的；

（3）经评审小组评审后部分竞选被否决，导致有效竞选人不足三个的，评审小组应当否决所有竞选。但是有效竞选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评审小组可以继续评审并确定中选候选人。

### 8.2  二次比选和不再比选

重新比选后竞选人仍少于3个，按法定程序和医院相关规定进行二次比选，确定中选人。经评审无合格竞选人的可不再进行比选。

## 9.  纪律和监督

### 9.1  对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏比选竞选活动中应当保密的情况和资料，不得与竞选人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止比选人与竞选人串通竞选。

有下列情形之一的，属于比选人与竞选人串通竞选：

（1）比选人在比选前开启竞选文件并将有关信息泄露给其他竞选人；

（2）比选人直接或者间接向竞选人泄露标底、评审小组成员等信息；

（3）比选人明示或者暗示竞选人压低或者抬高竞选报价；

（4）比选人授意竞选人撤换、修改竞选文件；

（5）比选人明示或者暗示竞选人为特定竞选人中选提供方便；

（6）比选人与竞选人为谋求特定竞选人中选而采取的其他串通行为。

### 9.2  对竞选人的纪律要求

竞选人不得相互串通竞选或者与比选人串通竞选，不得向比选人或者评审小组成员行贿谋取中选，不得以他人名义竞选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；竞选人不得以任何方式干扰、影响评审工作。有下列情形之一的，属于竞选人相互串通竞选：

（1）竞选人之间协商竞选报价等竞选文件的实质性内容；

（2）竞选人之间约定中选人；

（3）竞选人之间约定部分竞选人放弃竞选或者中选；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞选人按照该组织要求协同竞选；

（5）竞选人之间为谋取中选或者排斥特定竞选人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为竞选人相互串通竞选：

（1）不同竞选人的竞选文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同竞选人委托同一单位或者个人办理竞选事宜；

（3）不同竞选人的竞选文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同竞选人的竞选文件异常一致或者竞选报价呈规律性差异；

（5）不同竞选人的竞选文件相互混装；

（6）不同竞选人的竞选保证金从同一单位或者个人的账户转出。

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书竞选的，属于以他人名义竞选。

竞选人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。

### 9.3  对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

### 9.4  对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

### 9.5  投诉

竞选人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见竞选人须知前附表。

# 第三章  评审办法（综合评估法）

- 评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审 | 营业执照 |  | 符合第二章“竞选人须知”第 1.4.1 项规定。 |  |
|  |  | 财务要求 |  | 符合第二章“竞选人须知”第 1.4.1 项规定。 |  |
|  |  | 信誉要求 |  | 符合第二章“竞选人须知”第 1.4.1 项规定。 |  |
|  |  | 业绩要求 |  | 符合第二章“竞选人须知”第 1.4.1 项规定。 |  |
|  |  | 项目负责人及项目成员资格要求 |  | 符合第二章“竞选人须知”第 1.4.1 项规定。 |  |
| 2.1.2 | 形式评审 | 竞选人名称 |  | 与营业执照、资质证书一致。 |  |
|  |  | 竞选函签字盖章 |  | 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位法人章。 |  |
|  |  | 竞选文件格式 |  | 符合第四章“竞选文件格式”的要求，字迹清晰可辩。 |  |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价。 |  |
|  |  | 竞选文件的签署 |  | 竞选文件格式规定的签字盖章处法定代表人或其授权代理人的签字及盖章齐全。 |  |
|  |  | 委托代理人 |  | 竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合比选文件规定的格式。 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审 | 竞选报价 |  | 竞选报价不得高于比选人公布的竞选报价最高限价。 |  |
|  |  | 竞选内容 |  | 符合第二章“竞选人须知”第 1.3.1 项规定。 |  |
|  |  | 服务期限 |  | 符合第二章“竞选人须知”第 1.3.2 项规定。 |  |
|  |  | 质量标准 |  | 符合第二章“竞选人须知”第 1.3.3 项规定。 |  |
|  |  | 实质性要求 |  | 符合比选文件中第二章“竞选人须知前附表”规定的3.2.3和10.3要求。 |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分1OO分) |  | 总分：100分，其中： 1.技术部分：30分； 2.商务部分：10分； 3.竞选报价得分：60分。 |  |
| 2.2.2 |  | 评选基准价计算方法 |  | 不采用。 |  |
| 2.2.3（1） |  | 技术部分评分标准（30分）(A） | 岗位职责和职业守则 | 4分 | 根据项目配置（设置）完整且分工明确，项目造价咨询人员岗位职责及制度健全，专业人员配置合理，符合或优于本项目要求。 优：3分-4分，良：2分-3分（不含），一般：1分-2分（不含），差：0-1分（不含），未提供不得分，缺少部分内容相应扣分。 |
|  |  |  | 指导思想和工作目标 | 4分 | 对全过程控制服务指导思想和目标进行阐述。对指导思想和目标理解透彻、分析到位。 优：3分-4分，良：2分-3分（不含），一般：1分-2分（不含），差：0-1分（不含），未提供不得分，缺少部分内容相应扣分。 |
|  |  |  | 整体实施服务方案及方法 | 6分 | 全过程造价控制整体实施服务方案内容全面、科学合理、可实施性强。方法科学、措施合理；内容的完整性包括但不限于施工方案的经济评价、变更签证的造价控制、隐蔽工程造价控制、材料设备核价、进度款支付管理、索赔处理等方面。 优：4.5分-6分，良：3分-4.5分（不含），一般：1.5分-3分（不含），差：0-1.5分（不含），未提供不得分，缺少部分内容相应扣分。 |
|  |  |  | 重难点分析及应对措施 | 8分 | 针对本项目全过程造价控制重难点有统一的标准和规范，健全的制度和流程，切实可行的应对措施，同时针对本项目提出重难点分析以及合理化建议，有效的问题解决方案。 优：6分-8分，良：4分-6分（不含），一般：2分-4分（不含），差：0-2分（不含），未提供不得分，缺少部分内容相应扣分。 |
|  |  |  | 质量保障措施 | 4分 | 质量保证措施：包含质量标准措施、质量保证措施、复核机制、风险控制、保密措施等制度措施合理。 优：3分-4分，良：2分-3分（不含），一般：1分-2分（不含），差：0-1分（不含），未提供不得分，缺少部分内容相应扣分。 |
|  |  |  | 进度保障措施 | 4分 | 进度保障措施科学、合理。 优：3分-4分，良：2分-3分（不含），一般：1分-2分（不含），差：0-1分（不含），未提供不得分，缺少部分内容相应扣分。 |
| 2.2.3（2） |  | 商务部分评分标准（10分）（B） | 竞选人业绩 | 6分 | 2019年1月1日以后，竞选人具有总实施建筑面积10万平方米以上的公共建筑项目全过程跟踪审计（或全过程造价控制）咨询业绩，每提供1个得3分，最高得6分。其他，不得分。 注：提供合同或中标通知书复印并加盖公章，以签订时间或中标通知书签发时间为准。 |
|  |  |  | 项目负责人业绩 | 4分 | 2019年1月1日以后，拟派的项目负责人承担过建筑面积10万平方米以上的公共建筑项目全过程跟踪审计（或全过程造价控制）咨询业绩，每提供1个得2分，最高得4分。其他，不得分。 注：提供合同或中标通知书复印并加盖公章，以签订时间或中标通知书签发时间为准。 |
| 2.2.3（3） |  | 竞选总报价评分标准（60分）（C） | 竞选报价 | 60分 | 所有有效竞选报价（有效竞选价为通过初步评审的竞选报价）竞选人的竞选总报价中，最低竞选总报价得60 分，最高竞选总报价得 55 分，其他竞选总报价按插入法计算得分，其他竞选总报价得分统一按照下列公式计算： 竞选总报价得分＝60-（60-55）×（竞选总报价-最低竞选总报价）/（最高竞选总报价-最低竞选总报价） 。 注：竞选总报价=折扣率×计费基数（10000万元）。竞选总报价得分最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 3 |  | 评选程序 |  | 1.按本章评选办法前附表第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定进行初步评审（包括资格评审、形式评审、响应性评审），未通过初步评审或评审小组认定为无效的竞选文件的不再进行后续评审。 2.评审小组对通过初步评审的竞选人的竞选文件按本章评选办法第3.2.1款规定的程序进行详细评审，并按本章2.2.3款规定的评分标准，确定得分最高的前三名竞选人（按得分由高到低排序）为中选候选人。 3.若经过对所有竞选人的竞选文件进行评审，有效竞选人不足三个使得比选明显缺乏竞争的，评审小组可以否决全部竞选，比选人将重新组织比选。 |  |
| 3.2.2 |  | 竞选人得分 |  | 竞选人得分=A+B+C。 |  |

- 1. 评选方法

本次评选采用综合评估法。评审小组按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中选候选人，但竞选报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以竞选报价低的优先；竞选报价也相等的，由比选人自行确定。

2.  评审标准

### 2.1  初步评审标准

2.1.1  资格评审标准：见评选办法前附表。

2.1.2  形式评审标准：见评选办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评选办法前附表。

### 2.2  分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成：见评选办法前附表。

2.2.2  评选基准价计算：见评选办法前附表。

2.2.3  评分标准：见评选办法前附表。

3.  评选程序

### 3.1  初步评审

3.1.1  评审小组可以要求竞选人提交资格审查资料的有关证明和证件的原件，以便核验；竞选人未提供原件或提供的原件与复印件不相符，均被视为初步评审不合格。评审小组依据本章第 2.1款规定的标准对竞选文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其竞选文件作否决竞选处理。

3.1.2  竞选人有以下情形之一的，其竞选文件作否决竞选处理：

（1）第二章“竞选人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通竞选或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评审小组要求澄清、说明或补正的；

（4）竞争性比选文件规定的其他情形。

3.1.3  竞选报价有算术错误的，评审小组按以下原则对竞选报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力。竞选人不接受修正价格的，其竞选作否决竞选处理。

（1）竞选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2  详细评审

3.2.1  评审小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对技术部分评审出得分A；

（2）按本章第2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对商务部分评审出得分B；

（3）按本章第2.2.3（3）目规定的评审因素和分值对竞选报价计算出得分C。

3.2.2  竞选人得分=A+B+C。

3.2.3  评审小组发现竞选人的报价明显低于其他竞选报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其竞选报价可能低于其个别成本的，应当要求该竞选人做出书面说明并提供相应的证明材料。竞选人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审小组认定该竞选人以低于成本报价竞选，其竞选作否决竞选处理。

### 3.3  竞选文件的澄清和补正

3.3.1  在评选过程中，评审小组可以书面形式要求竞选人对所提交竞选文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审小组不接受竞选人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变竞选文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。竞选人的书面澄清、说明和补正属于竞选文件的组成部分。

3.3.3  评审小组对竞选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞选人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

### 3.4  评选结果

除第二章“竞选人须知”前附表授权直接确定中选人外，评审小组按照得分由高到低的顺序推荐中选候选人。

# 第四章  竞选文件格式

目  录

一、竞选函部分

（一）竞选函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

二、商务部分

三、技术部分

四、资格审查部分

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）竞选人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）承诺

1.财务承诺

2.信誉承诺

3.实质性要求承诺

（五）其他资料

## 一、竞选函部分

（项目名称）（项目号）

竞 选 文 件

竞选函部分

竞选人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签字或盖章）

年    月    日

目  录

- 竞选函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（一）竞选函

（比选人名称）：

1. 我方已仔细研究了	   （项目名称）（项目号）    比选文件的全部内容，愿意以下列方式对服务费进行报价：折扣率    %，计费基数10000万元，竞选总报价人民币（大写）	  （¥	），该项目项目负责人为：        ，委托代理人为：        ，服务期限符合比选文件的要求，服务质量达到比选文件的要求，按合同约定完成全部咨询工作内容。

2. 我方承诺在竞选有效期内不修改、撤销竞选文件。

3. 如我方中选，我方承诺：

（1）在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照比选文件规定向你方递交履约担保；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4. 我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“竞选人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受比选文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。

5.  	（其他补充说明）。

竞选人：                　    　　　　               （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签字或盖章）

地    址：

网    址：

座    机：                                  手    机：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

竞选人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人          （姓名）系           （竞选人名称）的法定代表人，现委托          （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改          （项目名称）（项目号）          竞选文件、领取原件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：   	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证扫描件（双面）

竞  选  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

身份证号码：

年      月      日

注：1、法定代表人参加竞选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

二、商务部分

（项目名称）（项目号）

竞 选 文 件

商务部分

竞选人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：  　　（签字或盖章）

年    月    日

目 录

[提示：竞选人根据第三章 评标办法（综合评估法）的要求提供相关证明材料，目录自行编制]

### 三、技术部分

（项目名称）（项目号）

竞 选 文 件

技术部分

竞选人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：  　　（签字或盖章）

年    月    日

目  录

[提示：竞选人根据比选文件的要求编制相关内容，目录自行编制]

### 四、资格审查部分

（项目名称）（项目号）

竞 选 文 件

资格审查部分

竞选人： 　　 　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　（签字或盖章）

年    月    日

目  录

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）竞选人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）承诺

1.财务承诺

2.信誉承诺

3.实质性要求承诺

（五）其他资料

### （一）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年         月         日

经营期限：

姓名：               性别：      年龄：      职务：

系                                                     （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞选人： 	（盖单位法人章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人          （姓名）系          （竞选人名称）的法定代表人，现委托         （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）（项目号）       竞选文件、领取原件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

竞  选  人：                        	（盖单位法人章）

法定代表人：                       		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年    月    日

注：1、法定代表人参加竞选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

### （二）竞选人基本情况表

| 竞选人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

应附竞选人营业执照、资质证书、安全生产许可证及安全生产考核合格证书复印件，加盖竞选单位法人章。

### （三）项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

### （四）承诺

- 财务承诺

- （按第二章  竞选人须知前附表“1.4.1”财务要求自行拟订承诺函）

- 信誉承诺

- （按第二章  竞选人须知前附表“1.4.1”信誉要求自行拟订承诺函）

- 实质性要求承诺

- 实质性要求承诺函

- （比选人名称）   ：

- 我公司	       （竞选人名称）    参加了贵单位（比选项目名称）（项目号）       的竞选，若我公司中选，自愿按第二章竞选人须知前附表“3.2.3”和“10.3”要求执行，相关要求纳入合同约定条款中。

- 特此承诺！

- 竞选人：                  （盖单位法人章）

- 年   月   日

### （五）其他资料

1. 比选文件规定的其他证明材料

……